Plan de actividades  
  
Carify

**Versión 1.0**

**Elaborado por:**

Álvarez Vázquez Jesús Miguel

Ávila Pacheco David de Jesús

Echeverría León Eduardo Leonel

García Aguilar Daniel Iván

González Herrera Miguel Humberto

Poot Moo Irving Eduardo

| Encuestas | Fecha | Hora | Duración | Actividad | Responsable | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2022 | 18:00 | 2 horas | Juntarnos para preparar el cuestionario. | Jesús Álvarez y Miguel González | Encuesta tentativo |
| 09/04/2022 | 18:00 | 2 horas | Prueba piloto. | Jesús Álvarez y Miguel González | Grado de claridad de las preguntas |
| 11/04/2022 | 18:00 | 2 horas | Revisar las preguntas del cuestionario. | David Avila y Eduado Echeverría | Encuesta final |
| 13/04/2022 | 18:00 | 2 horas | Aplicación del cuestionario. | Daniel García  y Irving Poot | Encuestas llenas |
| 15/04/2022 | 18:00 | 2 horas | Interpretación de los resultados. | David Avila y Eduado Echeverría | Resultado de las encuestas |

| Entrevistas | Fecha | Hora | Duración | Actividad | Responsable | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2022 | 14:30 | 2 horas | Preparar preguntas de la entrevista. | Jesús Álvarez y Miguel González | Cuestionario tentativo |
| 09/04/2022 | 14:30 | 1.5 horas | Revisar el cuestionario. | Jesús Álvarez y Miguel González | Cuestionario revisado |
| 11/04/2022 | 14:30 | 1 hora | Realizar prueba. | David Avila y Eduado Echeverría | Análisis de la prueba |
| 13/04/2022 | 14:30 | 3 horas | Realizar las entrevistas. | Daniel García  y Irving Poot | Entrevistas llenas |
| 15/04/2022 | 14:30 | 2 horas | Análisis de las entrevistas. | David Avila y Eduado Echeverría | Requisitos del sistema |